USER MANUAL

Dashboard for Real-Time Task Tracking

คู่มือการใช้งานระบบ Dashboard สำหรับติดตามงานแบบเรียลไทม์

Version 1.0 | 26 January 2026

Prepared for internal use

## สารบัญ

สารบัญ	2

1. บทนำ	4

1.1 วัตถุประสงค์	4

1.2 กลุ่มผู้ใช้งานและบทบาท	4

1.3 สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเริ่ม (Prerequisites)	4

1.4 โครงสร้าง Solution (To-Be) และการไหลของข้อมูล	4

2. การนำเข้าข้อมูล (Data Input) – Microsoft Teams (Planner)	5

2.1 เข้าใช้งาน Teams/Planner ของโครงการ	5

2.2 โครงสร้าง Plan/Bucket และมาตรฐานการตั้งชื่อ (แนะนำ)	5

2.3 สร้าง Task ใหม่และกรอกรายละเอียด	5

2.4 การอัปเดตสถานะงาน (Progress) และการปิดงาน	6

2.5 Best Practice สำหรับการใช้งาน Planner ให้ Dashboard แม่นยำ	6

3. การจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล (Data Storage) – SharePoint + Power Automate	7

3.1 SharePoint: ที่เก็บข้อมูลกลาง (Central Storage)	7

3.2 Power Automate Flow: Export Tasks จาก Planner ไป SharePoint	7

3.3 กรณี Flow ล้มเหลว (Failed) – แนวทางตรวจสอบเบื้องต้น	8

4. การใช้งาน Dashboard (Report) – Power BI	9

4.1 เข้าใช้งาน Power BI Dashboard	9

4.2 Executive Summary / Project Dashboard	9

4.3 Budget Tracking	9

4.4 Task Monitoring (ตารางงานและการ Drill down)	9

4.5 AI Analytics (ถ้ามี)	9

4.6 การกรองข้อมูล (Filters) ที่แนะนำ	10

4.7 การ Export รายงาน	10

5. การปรับใช้งาน/ขยายผล (Customization Guide)	11

5.1 ปรับ Bucket/โครงสร้างงานใน Planner	11

5.2 ปรับรอบเวลา (Recurrence) ของ Power Automate Flow	11

5.3 เปลี่ยนที่เก็บไฟล์บน SharePoint หรือชื่อไฟล์	11

5.4 Checklist ก่อนเปิดใช้กับโครงการใหม่	11

ภาคผนวก A: Troubleshooting (ปัญหาที่พบบ่อย)	12

ภาคผนวก B: คำศัพท์สำคัญ (Glossary)	12

ภาคผนวก C: ผู้รับผิดชอบเอกสาร	12

# 1. บทนำ

คู่มือนี้อธิบายวิธีการใช้งานระบบ Dashboard สำหรับติดตามงานแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่ขั้นตอนการบันทึกงานใน Microsoft Teams/Planner การจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน SharePoint และ Power Automate จนถึงการดูรายงานบน Power BI เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้จริง และสามารถปรับใช้กับโครงการอื่นได้อย่างเป็นระบบ

## 1.1 วัตถุประสงค์

ติดตามความคืบหน้างานของโครงการแบบใกล้เคียงเรียลไทม์ (ตามรอบเวลาอัปเดตที่ตั้งไว้)

ลดการสื่อสารซ้ำซ้อน โดยใช้ข้อมูลกลางชุดเดียวกัน (Single Source of Truth)

ช่วยผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพรวมงานและงบประมาณเพื่อประกอบการตัดสินใจ

## 1.2 กลุ่มผู้ใช้งานและบทบาท

| บทบาท (Role) | หน้าที่หลัก | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผู้จัดการโครงการ/หัวหน้างาน | กำหนดโครงสร้าง Plan/Bucket, มอบหมายงาน, ติดตามงานค้าง/เกินกำหนด, สรุปภาพรวม | Teams/Planner, Power BI |
| ผู้ปฏิบัติงาน | อัปเดตสถานะงาน, เพิ่ม Checklist/Notes/ไฟล์แนบ, ปิดงานเมื่อเสร็จ | Teams/Planner |
| ผู้ดูแลระบบ (Admin) | ดูแล Flow/SharePoint, แก้ปัญหาการเชื่อมต่อ, ปรับรอบเวลา/โครงสร้างข้อมูล, ดูแลสิทธิ์ | Power Automate, SharePoint, Power BI |

## 1.3 สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเริ่ม (Prerequisites)

บัญชี Microsoft 365 ที่มีสิทธิ์ใช้งาน Teams, Planner, SharePoint, Power Automate และ Power BI

สิทธิ์เข้าถึง Team/Channel และ SharePoint Site ของโครงการ

ลิงก์ Power BI Dashboard (หรือ Workspace) ที่ผู้ดูแลระบบแชร์ให้

## 1.4 โครงสร้าง Solution (To-Be) และการไหลของข้อมูล

ระบบประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก: 01 Data Input (Teams/Planner) → 02 Data Storage (SharePoint + Power Automate) → 03 Report (Power BI)

| Teams/Planner (บันทึกงาน) | → | Power Automate (Export ตามรอบเวลา) | → | SharePoint + Power BI (ข้อมูลกลาง/รายงาน) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 2. การนำเข้าข้อมูล (Data Input) – Microsoft Teams (Planner)

## 2.1 เข้าใช้งาน Teams/Planner ของโครงการ

1) เข้า Microsoft Teams และเลือก Team/Channel ของโครงการ

2) เปิดแท็บ Planner หรือ Tasks by Planner and To Do

3) ตรวจสอบว่าอยู่ใน Plan ที่ถูกต้อง (ตามชื่อโครงการ/หน้างาน)

## 2.2 โครงสร้าง Plan/Bucket และมาตรฐานการตั้งชื่อ (แนะนำ)

เพื่อให้ Dashboard อ่านข้อมูลได้สม่ำเสมอ ควรกำหนดโครงสร้าง Plan/Bucket ให้ชัดเจน และใช้การตั้งชื่อ Task แบบมาตรฐาน

Bucket = หมวดงานตามเฟส เช่น Survey, Design, Installation, Delivery, Testing, Handover

ชื่อ Task แนะนำรูปแบบ: [เฟส] - [งานย่อย] - [พื้นที่/อุปกรณ์] (ถ้ามี) เช่น Installation - CCTV - Bldg A

ทุก Task ควรกำหนด Assign, Progress, Start date และ Due date เสมอ

## 2.3 สร้าง Task ใหม่และกรอกรายละเอียด

| รายการ | คำอธิบาย/ข้อแนะนำ |
| --- | --- |
| Task name | ตั้งชื่อให้สื่อความหมายและค้นหาได้ง่าย |
| Assign | กำหนดผู้รับผิดชอบหลักอย่างน้อย 1 คน |
| Bucket | เลือกหมวดงานให้ถูกต้อง |
| Progress | Not started / In progress / Completed |
| Priority | Low/Medium/Important/Urgent (หรือตามที่องค์กรใช้) |
| Start date / Due date | กำหนดวันเริ่มและวันครบกำหนด เพื่อใช้คำนวณงานค้าง/เกินกำหนด |
| Checklist | แตกงานย่อย (Sub-task) เพื่อช่วยติดตามความคืบหน้า |
| Notes / Attachments | ใส่รายละเอียด, แนบไฟล์/รูป/ลิงก์หลักฐาน (ถ้ามี) |

รูปที่ 1: ตัวอย่างการสร้าง/แก้ไข Task ใน Planner (ภายใน Microsoft Teams)

## 2.4 การอัปเดตสถานะงาน (Progress) และการปิดงาน

1) เมื่อเริ่มทำงาน ให้เปลี่ยน Progress เป็น In progress

2) อัปเดต Notes/Checklist เมื่อมีความคืบหน้า หรือมีปัญหา/อุปสรรค

3) เมื่อทำเสร็จ ให้เปลี่ยน Progress เป็น Completed และตรวจสอบว่ามีหลักฐานประกอบ (ถ้าจำเป็น)

4) หากงานล่าช้า ให้ปรับ Due date และบันทึกเหตุผลใน Notes เพื่อใช้วิเคราะห์ภายหลัง

## 2.5 Best Practice สำหรับการใช้งาน Planner ให้ Dashboard แม่นยำ

กำหนด Due date ทุกงาน (ถ้าไม่กำหนด ระบบจะประเมิน Overdue/On-time ไม่ได้)

หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อ Bucket ซ้ำ/สะกดไม่ตรงกันหลายแบบ (เช่น Install, Installation, Installing)

อัปเดตสถานะอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ

หากมีงานย่อยจำนวนมาก ให้ใช้ Checklist แทนการสร้าง Task ซ้อนจำนวนมากเกินไป

# 3. การจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล (Data Storage) – SharePoint + Power Automate

## 3.1 SharePoint: ที่เก็บข้อมูลกลาง (Central Storage)

Power Automate จะส่งออกข้อมูลจาก Planner แล้วจัดเก็บเป็นไฟล์ใน SharePoint เพื่อให้ Power BI ดึงไปใช้งานต่อ (ตัวอย่างเช่นไฟล์ JSON หรือ CSV ตามที่ออกแบบไว้)

ตำแหน่งไฟล์ตัวอย่าง: /Shared Documents/Planner/

สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์: ควรกำหนดตามบทบาท (อ่านอย่างเดียวสำหรับผู้ดูรายงาน, แก้ไขสำหรับผู้ดูแลระบบ)

ห้ามแก้ไขไฟล์ข้อมูลด้วยมือ หากไม่จำเป็น (เสี่ยงต่อข้อมูลผิดรูปแบบ)

## 3.2 Power Automate Flow: Export Tasks จาก Planner ไป SharePoint

Flow ทำงานตามรอบเวลา (Recurrence) เพื่อดึงรายการงาน (List tasks) และสร้าง/อัปเดตไฟล์บน SharePoint ทำให้ Dashboard อัปเดตข้อมูลได้ตามรอบที่ตั้งค่าไว้

1) เข้า Power Automate > My flows/Shared flows และเลือก Flow ของโครงการ

2) ตรวจสอบ Trigger: Recurrence (เช่น ทุก 15 นาที/1 ชั่วโมง ตามที่กำหนด)

3) ตรวจสอบ Action: Planner – List tasks และ SharePoint – Create file/Update file

4) ไปที่ Run history เพื่อดูสถานะการรันล่าสุด (Succeeded/Failed)

รูปที่ 2: ตัวอย่าง Power Automate Flow สำหรับส่งออก Task จาก Planner ไปยัง SharePoint

## 3.3 กรณี Flow ล้มเหลว (Failed) – แนวทางตรวจสอบเบื้องต้น

เปิด Run history แล้วคลิก Run ที่ Failed เพื่อดูขั้นตอนที่ผิดพลาด

ตรวจสอบสิทธิ์ของ Connection (Planner/SharePoint) ว่ายังไม่หมดอายุ

ตรวจสอบว่า Group/Plan/Folder path ยังมีอยู่และไม่ได้เปลี่ยนชื่อ

หากยังแก้ไม่ได้ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบพร้อมแนบภาพหน้าจอ Error message

# 4. การใช้งาน Dashboard (Report) – Power BI

## 4.1 เข้าใช้งาน Power BI Dashboard

1) เปิดลิงก์ Power BI Dashboard/Workspace ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ

2) ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft 365 ขององค์กร

3) เลือกหน้า Dashboard ที่ต้องการ (Executive Summary / Task Monitoring / ฯลฯ)

## 4.2 Executive Summary / Project Dashboard

หน้าสรุปภาพรวมโครงการ แสดงจำนวนงานทั้งหมด งานเสร็จแล้ว งานกำลังดำเนินการ งานเกินกำหนด รวมถึงภาพรวมความคืบหน้าตามสถานะ (Progress) เพื่อให้เห็นภาพรวมในหน้าเดียว

## 4.3 Budget Tracking

แสดงภาพรวมงบประมาณ/กระแสเงินสด (เช่น Total Cash In, Total Cash Out, Net Cash Flow, Cash Balance) เพื่อใช้ติดตามสถานะทางการเงินของโครงการ (ถ้ามีการป้อนข้อมูล/เชื่อมต่อข้อมูลด้านงบประมาณ)

## 4.4 Task Monitoring (ตารางงานและการ Drill down)

ใช้ตาราง Task เพื่อค้นหา/กรองตาม Bucket, ผู้รับผิดชอบ, ช่วงเวลา, Priority, Overdue

คลิกที่กราฟหรือแถวในตารางเพื่อ Drill down ดูรายละเอียด

ตรวจสอบงาน Overdue เป็นลำดับแรก และติดตามแผนแก้ไข (Mitigation) ใน Notes/การประชุมทีม

## 4.5 AI Analytics (ถ้ามี)

หากมีการพัฒนา AI Analytics เพิ่มเติม ระบบอาจแสดง Insight เช่น งานเสี่ยงล่าช้า แนวโน้มค่าใช้จ่าย หรือคำแนะนำการจัดลำดับความสำคัญ ทั้งนี้ให้ใช้อ้างอิงร่วมกับข้อมูลจริงและการตัดสินใจของทีม

รูปที่ 3: ตัวอย่าง Dashboard (Executive Summary / Budget Tracking / Task Monitoring / AI Analytics)

## 4.6 การกรองข้อมูล (Filters) ที่แนะนำ

- Project / Site

- ช่วงเวลา (Start date - Due date)

- Progress (Not started / In progress / Completed)

- Priority (Low/Medium/Important/Urgent)

- Overdue (Yes/No)

## 4.7 การ Export รายงาน

หากได้รับสิทธิ์ สามารถ Export รายงานเป็น PDF หรือ PowerPoint ได้จากเมนู Export ของ Power BI ทั้งนี้ควรตรวจสอบว่ารายงานเป็นข้อมูลล่าสุด (ดูเวลา Refresh ล่าสุด) ก่อนส่งต่อ

# 5. การปรับใช้งาน/ขยายผล (Customization Guide)

## 5.1 ปรับ Bucket/โครงสร้างงานใน Planner

สามารถเพิ่ม/แก้ชื่อ Bucket ให้เหมาะกับโครงการได้

หากมีการเปลี่ยนชื่อ Bucket จำนวนมาก ควรแจ้งผู้ดูแลรายงานเพื่อปรับ Mapping/Measure ใน Power BI (ถ้ามี)

## 5.2 ปรับรอบเวลา (Recurrence) ของ Power Automate Flow

ไปที่ Trigger: Recurrence แล้วปรับความถี่ตามความต้องการ (เช่น ทุก 15 นาที / 1 ชั่วโมง)

ความถี่ที่มากขึ้น = ข้อมูลใกล้เรียลไทม์ขึ้น แต่ใช้ทรัพยากรมากขึ้น

## 5.3 เปลี่ยนที่เก็บไฟล์บน SharePoint หรือชื่อไฟล์

แก้ไข Action: Create file/Update file ใน Flow เพื่อเปลี่ยน Folder path หรือ File name

หากเปลี่ยนชื่อไฟล์/โฟลเดอร์ ต้องปรับ Data source ใน Power BI ให้ชี้ตำแหน่งใหม่

## 5.4 Checklist ก่อนเปิดใช้กับโครงการใหม่

สร้าง Team/Channel และ Plan ของโครงการ

กำหนด Bucket มาตรฐาน และแจ้งทีมให้ใช้รูปแบบตั้งชื่อเดียวกัน

คัดลอก/สร้าง Flow ใหม่ และกำหนด Group/Plan/Folder path ให้ถูกต้อง

ทดสอบ Flow (Run history = Succeeded) และทดสอบ Power BI ว่า Refresh แล้วเห็นข้อมูล

กำหนดสิทธิ์ SharePoint/Power BI ให้ตรงตามบทบาท

# ภาคผนวก A: Troubleshooting (ปัญหาที่พบบ่อย)

Q: ไม่พบแท็บ Planner ใน Teams

A: ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง Team/Channel หรือให้ผู้ดูแลเพิ่มแอป Planner/Tasks ใน Channel

Q: งานไม่อัปเดตบน Dashboard

A: ตรวจสอบ Run history ของ Flow และตรวจสอบเวลา Refresh ล่าสุดใน Power BI

Q: เห็นข้อมูลไม่ครบ/บางงานหายไป

A: ตรวจสอบว่า Task อยู่ใน Plan/Group ที่ Flow ดึงข้อมูล และไม่ได้ถูกลบ/ย้าย

Q: เปิดรายงานไม่ได้

A: ตรวจสอบสิทธิ์ใน Power BI (Viewer/Member) และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ถูกต้อง

# ภาคผนวก B: คำศัพท์สำคัญ (Glossary)

| คำศัพท์ | ความหมาย |
| --- | --- |
| Plan | ชุดงาน/แผนงานใน Planner ภายใต้โครงการหนึ่ง ๆ |
| Bucket | หมวดงานภายใน Plan (เช่น Survey, Installation) |
| Task | งานหนึ่งรายการที่มีผู้รับผิดชอบและสถานะ |
| Progress | สถานะของงาน: Not started / In progress / Completed |
| Flow | กระบวนการอัตโนมัติใน Power Automate |
| Refresh | การอัปเดตข้อมูลใน Power BI จากแหล่งข้อมูล |

# ภาคผนวก C: ผู้รับผิดชอบเอกสาร

เจ้าของเอกสาร (Document Owner): ทีม VR1